ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждено

постановлением Администрации

Наро-Фоминского городского округа

Московской области

от ___________№ _________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Наро-Фоминского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды Наро-Фоминского городского округа»

- Паспорт муниципальной программы Наро-Фоминского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды Наро-Фоминского городского округа» изложить в следующей редакции:

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа С.В. Борисенко |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»; Подпрограмма II «Благоустройство территорий Наро-Фоминского городского округа»; Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах». |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 2 626 397,99 | 798 894,83 | 861 710,16 | 422 065,00 | 543 728,00 | - | 2 626 397,99 | 798 894,83 |
| Средства Федерального бюджета | 45 305,96 | 15 088,29 | 30 217,67 | - | - | - | 45 305,96 | 15 088,29 |
| Средства бюджета Московской области | 616 973,17 | 117 040,68 | 228 046,49 | 66 463,00 | 205 423,00 |  | 616 973,17 | 117 040,68 |
| Средства бюджета городского округа | 1 897 281,11 | 599 928,11 | 603 446,00 | 355 602,00 | 338 305,00 | - | 1 897 281,11 | 599 928,11 |
| Внебюджетные источники | 66 837,75 | 66 837,75 | - | - | - | - | 66 837,75 | 66 837,75 |

- Методику расчета значений показателей реализации программы изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Источник данных | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности на основании отчетов, представленных в ГАСУ, в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |
| Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий (ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основании планов по благоустройству | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основании планов по благоустройству | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| Количество установленных детских игровых площадок (ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, в соответствии с перечнем, сформированным с жителями. | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, в соответствии с утвержденными планами по благоустройству. | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. |
| «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям (%) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. | Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |
| Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) | Сведения управляющих организаций Наро-Фоминского городского округа | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.) | Сведения управляющих организаций Наро-Фоминского городского округа | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (ед.) | В соответствии с утвержденным планом реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D), (ед.) | На основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий территорий |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%) |  | Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года |
| Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) |  | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территории, (ед.) | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа | Количество техники, планируемой к приобретению в соответствующем году |
| Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа «Благоустройство и дорожное хозяйство», (%) | Сведения финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа | Отношение размера бюджетного ассигнования за фактически выполненные работы и/или оказанные услуги (кассовый расход) к размеру утвержденного муниципального задания соответствующего года |
| Количество отремонтированных мостов, (ед.) | Сведения Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа | Количество пешеходных мостов, планируемых к ремонту в соответствующем году |
| Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, тыс.га | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |
| Общее количество планируемых к отлову безнадзорных животных, (голов) | Сведения территориальных управлений Администрации Наро-Фоминского городского округа | Количество безнадзорных животных планируемое к отлову в соответствующем году |
| Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие, (процент) | Сведения административно-технического отдела Администрации Наро-Фоминского городского округа | Отношение количества качелей с жестким подвесом к количеству качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие. |

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды Наро-Фоминского городского округа», изложить в следующей редакции:

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади, парки) | Приоритетный целевой показатель | единица | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единица | - | 2 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | единица | 6 | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приоритетный целевой показатель | процент/единица | 20/51 | 40/110 |  | 50/137 |  |  | 60/164 |  |  | 70/191 |  |  | 80/218 | 90/245 | 100/272 | 3 |
| 1.6. | Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий | Показатель муниципальной программы | единиц | 2 | 5 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1.7. | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа "Благоустройство и дорожное хозяйство". | Показатель муниципальной программы | процент | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 4 |
| 1.8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приоритетный целевой показатель | процент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Количество отремонтированных мостов | Показатель муниципальной программы | единиц | - | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.11 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | процент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  | процент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  | процент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов |  | единица/процент | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Приоритетный целевой показатель |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Приоритетный целевой показатель | тыс. га | - | - |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 1.17 | Общее количество планируемых к отлову безнадзорных животных | Показатель муниципальной программы | голов | - | 143 |  | 245 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.18 | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие | Приоритетный целевой показатель | процент |  | - |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Приоритетный целевой показатель | процент | 33,5 | 34,0 |  | 35,0 |  |  | 35,5 |  |  | 40,0 |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1 |
| 2.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | процент | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.3. | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа "Благоустройство и дорожное хозяйство" | Показатель муниципальной программы | процент | 99,0 | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 3 |
| 2.4. | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Приоритетный целевой показатель | процент | - | 88,2 |  | 91,2 |  |  | 94,1 |  |  | 97,1 |  |  | 98,7 | 99,0 | 100 | 2 |
| 3 | Подпрограмма III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный целевой показатель | единиц | 772 | 930 |  | 202 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 | 1 |
| 3.2. | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Показатель муниципальной программы | процент | 70 | 70 |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 2 |
| 3.3. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный целевой показатель | единиц | 52 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.4. | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) | Приоритетный целевой показатель | единиц | - | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 25 | 30 | 35 | 3 |
| 3.5. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | Приоритетный целевой показатель | единиц | - | - |  | 131 |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | 5 |

- В подпрограмме I «Комфортная городская среда»

  - «Паспорт» изложить в следующей редакции:

Паспорт Подпрограммы I

# «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы |  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 1 778 832,58 | 497 942,83 | 628 909,75 | 265 961,00 | 386 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 305,96 | 15 088,29 | 30 217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525 501,92 | 46 318,84 | 207 297,08 | 66 463,00 | 205 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 208 024,70 | 436 535,70 | 391 395,00 | 199 498,00 | 180 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Характеристику сферы реализации, проблемы и прогноз развития подпрограммы дополнить адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| на 2018 год |  |
| 1. | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (пешеходная зона (разработка проектно-сметной документации)). |
| на 2019 год |  |
| 1. | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (пешеходная зона) |
| на 2020 год |  |
| 1. | г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная (парк «Победа») |

2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" | 2018-2020 | Итого | 0,00 | 52 520,56 | 41 857,40 | 10 663,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКЖ и дорожной деятельности Комитет градостроительства, Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 253,37 | 10 612,21 | 3 641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 38 267,19 | 31 245,19 | 7 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018 | Итого | 0,00 | 25 874,00 | 25 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства, Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 25 874,00 | 25 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Пешеходная зона, ул. Ленина, г. Наро-Фоминск | 2018 | Итого | 0,00 | 12 023,00 | 12 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 023,00 | 12 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Пешеходная зона г. Верея | 2018 | Итого | 0,00 | 13 171,00 | 13 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 13 171,00 | 13 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Парковая зона вблизи ул. Дубки, г. Апрелевка (ПИР) | 2018 | Итого | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области | 2018 | Итого | 0,00 | 5 264,00 | 5 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 264,00 | 5 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство общественных территорий по адресу: Московская область г. Наро-Фоминск, мкр. Шибанкова (территория, ограниченная ул. Шибанкова и ул. Пешехонова, вблизи Храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской) | 2018 | Итого | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Благоустройство общественных территорий Наро-Фоминского городского округа Московской области, территория вдоль улицы Фабричная в поселке городского типа Калининец | 2018 | Итого | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 632,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | Итого | 0,00 | 14 360,56 | 10 719,40 | 3 641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14 253,37 | 10 612,21 | 3 641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 107,19 | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Благоустройство общественных территорий | 2019-2020 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 7 022,00 | 0,00 | 7 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства, Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 022,00 | 0,00 | 7 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1. | Комитет градостроительства | 2019 | Итого | 0,00 | 6 586,00 | 0,00 | 6 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 586,00 | 0,00 | 6 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 1.5.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2019 | Итого | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Приобретение и установка детских игровых площадок" | 2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение, установка, монтаж детских игровых площадок | 2022 | Итого | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" | 2018-2021 | Итого | 15 552,59 | 498 710,43 | 238 530,43 | 134 180,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 15 088,29 | 15 088,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 389,13 | 33 044,63 | 30 744,63 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 163,46 | 450 577,51 | 192 697,51 | 131 880,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 59 648,28 | 37 012,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 15 088,29 | 15 088,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 12 852,99 | 12 852,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 31 707,00 | 9 071,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонт * дворовых территорий по адресам: 1. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12, 12а, 12б, 14, 14а. 2. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 5, ул. Курзенкова, д. 22. 3. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, д. 1, Туннельный проезд, д. 2, 4, 9. 4. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 89, 91, 92. 5. Наро-Фоминский г.о., с. Каменское, д. 12, 13, 15, 16, 18, 19 | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 59 648,28 | 37 012,28 | 3 736,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 15 088,29 | 15 088,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 12 852,99 | 12 852,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 31 707,00 | 9 071,00 | 3 736,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2018-2021 | Итого | 12 933,00 | 309 815,93 | 177 785,93 | 6 030,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности,Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12 933,00 | 309 815,93 | 177 785,93 | 6 030,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий Наро-Фоминского городского округа | 2018-2021 | Итого | 12 933,00 | 306 472,93 | 174 442,93 | 6 030,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12 933,00 | 306 472,93 | 174 442,93 | 6 030,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий Территориального управления Атепцево | 2018 | Итого | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий Территориального управления Верея | 2018 | Итого | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.4. | Комплексное благоустройство дворовых территорий Территориального управления Калининец | 2018 | Итого | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.5. | Комплексное благоустройство дворовых территорий Территориального управление Наро-Фоминск | 2018 | Итого | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | 2018-2021 | Итого | 15 552,59 | 23 632,61 | 23 632,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 389,13 | 17 815,64 | 17 815,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 163,46 | 5 816,97 | 5 816,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 123,61 | 99,61 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 47,61 | 23,61 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 125 826,00 | 0,00 | 125 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 125 826,00 | 0,00 | 125 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2019 | Итого | 0,00 | 125 585,00 | 0,00 | 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 125 585,00 | 0,00 | 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5.2. | Территориальное управление Калининец | 2019 | Итого | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.6. | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2019 | Итого | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Территориальное управление Наро-Фоминск |  | Итого | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Территориальное упраление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Территориальное управление Селятино |  | Итого | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "Содержание территорий Наро-Фоминского городского округа" | 2018-2021 | Итого | 21 782,00 | 104 165,00 | 54 591,00 | 32 280,00 | 8 647,00 | 8 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 071,00 | 4 422,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21 782,00 | 85 094,00 | 50 169,00 | 27 397,00 | 3 764,00 | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест | 2018-2021 | Итого | 20 600,00 | 32 245,00 | 22 917,00 | 3 000,00 | 3 164,00 | 3 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20 600,00 | 32 245,00 | 22 917,00 | 3 000,00 | 3 164,00 | 3 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Наро-Фоминского городского округа | 2018-2021 | Итого | 20 600,00 | 15 610,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20 600,00 | 15 610,00 | 15 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Апрелевка | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 2 760,00 | 800,00 | 500,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 760,00 | 800,00 | 500,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Атепцево | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 1 595,00 | 985,00 | 100,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 595,00 | 985,00 | 100,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Верея | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.5. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Веселёво | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 1 318,00 | 1 218,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Веселёво | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 318,00 | 1 218,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.6. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Волчёнки | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 863,00 | 695,00 | 100,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Волчёнки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 863,00 | 695,00 | 100,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.7. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Калининец | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 2 690,00 | 1 000,00 | 500,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 690,00 | 1 000,00 | 500,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.8 | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Наро-Фоминск | 2019 | Итого | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.9. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Селятино | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 4 509,00 | 909,00 | 500,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 4 509,00 | 909,00 | 500,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.10. | Ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест Территориального управления Таширово | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2. | Содержание территорий | 2018 | Итого | 0,00 | 14 191,00 | 14 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 191,00 | 14 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.1 | Содержание территорий Наро-Фоминского городского округа | 2018 | Итого | 0,00 | 5 152,00 | 5 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 152,00 | 5 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.2. | Содержание территорий Территориального управления Апрелевка | 2018 | Итого | 0,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.3. | Содержание территорий Территориального управления Калининец | 2018 | Итого | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3. | Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь" | 2018-2021 | Итого | 582,00 | 2 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление, Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 582,00 | 2 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.1. | Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь" г. Наро-Фоминск | 2018-2021 | Итого | 582,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 582,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.2. | Оплата за газ к мемориалу "Вечный огонь" Территориальным управлением Наро-Фоминск | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 1 904,00 | 104,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 904,00 | 104,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4. | Приобретение и установка площадок для выгула собак | 2018-2021 | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5. | Создание условий для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 2018 | Итого | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Повышение надежности гидротехнических сооружений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5.1. | Содержание плотины на р.Лоша | 2018 | Итого | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Повышение надежности гидротехнических сооружений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.6. | Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | 2018 | Итого | 0,00 | 6 255,00 | 6 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск (МБУ Наро-Фоминского городского округа "Благоустройство и дорожное хозяйство") | Очистка территории от борщевика |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 4 422,00 | 4 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7. | Установка, ремонт, замена барьерных ограждений и звукоотражающих экранов | 2018 | Итого | 0,00 | 6 438,00 | 6 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение внешнего благоустройства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 438,00 | 6 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.8. | Благоустройство территорий быстровозводимых пожарных депо (включая подготовку основания) | 2018 | Итого | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение внешнего благоустройства и подготовка основания |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 23 797,00 | 0,00 | 23 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 23 797,00 | 0,00 | 23 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2019 | Итого | 0,00 | 4 943,00 | 0,00 | 4 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 943,00 | 0,00 | 4 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2019 | Итого | 0,00 | 8 536,00 | 0,00 | 8 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 8 536,00 | 0,00 | 8 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.9.3. | Территориальное управление Атепцево | 2019 | Итого | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.4. | Территориальное управление Верея | 2019 | Итого | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.5. | Территориальное управление Веселёво | 2019 | Итого | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Веселёво | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.6. | Территориальное управление Калининец | 2019 | Итого | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.7. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2019 | Итого | 0,00 | 3 221,00 | 0,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 221,00 | 0,00 | 3 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.8. | Территориальное управление Селятино | 2019 | Итого | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9.9. | Территориальное управление Таширово | 2019 | Итого | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.10 | Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2019-2021 | Итого | 0,00 | 14 649,00 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства Наро-Фоминского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14 649,00 | 0,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие "Организация строительства, содержания и ремонта мостов" | 2018-2019 | Итого | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.1. | Строительство пешеходных мостов Наро-Фоминского городского округа | 2018-2019 | Итого | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.1.1. | Строительство пешеходного моста на 72 км железнодорожной линии «Москва-Киев» | 2018-219 | Итого | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение внешнего благоустройства и содержания мостов |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 990,00 | 18 420,00 | 6 842,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 447 359,00 | 155 582,00 | 141 159,00 | 75 280,00 | 75 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 447 359,00 | 155 582,00 | 141 159,00 | 75 280,00 | 75 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений благоустройства и дорожного хозяйства | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 441 407,00 | 155 582,00 | 135 207,00 | 75 280,00 | 75 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности,Территориальные управления | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 441 407,00 | 155 582,00 | 135 207,00 | 75 280,00 | 75 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений благоустройства и дорожного хозяйства Территориального управления Апрелевка | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 111 017,00 | 42 597,00 | 39 020,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 111 017,00 | 42 597,00 | 39 020,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений благоустройства и дорожного хозяйства Территориального управления Верея | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 59 594,00 | 18 080,00 | 20 900,00 | 10 307,00 | 10 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 59 594,00 | 18 080,00 | 20 900,00 | 10 307,00 | 10 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений благоустройства и дорожного хозяйства Территориального управления Наро-Фоминск | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 270 796,00 | 94 905,00 | 75 287,00 | 50 273,00 | 50 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 270 796,00 | 94 905,00 | 75 287,00 | 50 273,00 | 50 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 5 952,00 | 0,00 | 5 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 952,00 | 0,00 | 5 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2.1. | Территориальное управление Апрелевка | 2019 | Итого | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2.2. | Территориальное управление Верея | 2019 | Итого | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 | 3 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2.3. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2019 | Итого | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Оплата кредиторской задолженности |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие "Расходы на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства" | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 2 160,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Уменьшение количества правонарушений в сфере благоустройства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 160,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7.1. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 2 160,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Уменьшение количества правонарушений в сфере благоустройства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 160,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2019-2022 | Итого | 0,00 | 655 497,59 | 0,00 | 298 509,59 | 118 494,00 | 238 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 30 217,67 | 0,00 | 30 217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 456 972,92 | 0,00 | 195 932,92 | 61 040,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 168 307,00 | 0,00 | 72 359,00 | 57 454,00 | 38 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области | 2021 | Итого | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.2 | Благоустройство общественных территорий | 2019-2021 | Итого | 0,00 | 77 921,76 | 0,00 | 35 841,76 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 77 921,76 | 0,00 | 16 881,76 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.3. | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,00 | 3 879,22 | 0,00 | 9 696,22 | 6 108,00 | 6 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 879,22 | 0,00 | 3 879,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,00 | 6 108,00 | 6 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.4. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения |  | Итого | 0,00 | 49 430,97 | 0,00 | 88 012,97 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Снижение удельного расхода электрической энергии и снижение аварийности на линиях наружного освещения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 49 430,97 | 0,00 | 49 430,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 582,00 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.5. | Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области | 2019 | Итого | 0,00 | 105 264,00 | 0,00 | 105 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 264,00 | 0,00 | 5 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.5.1. | Благоустройство общественных территорий по адресу: Московская область г. Наро-Фоминск, мкр. Шибанкова (территория, ограниченная ул. Шибанкова и ул. Пешехонова, вблизи Храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской) | 2019 | Итого | 0,00 | 52 632,00 | 0,00 | 52 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.5.2 | Благоустройство общественных территорий Наро-Фоминского городского округа Московской области, территория вдоль улицы Фабричная в поселке городского типа Калининец | 2019 | Итого | 0,00 | 52 632,00 | 0,00 | 52 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8.6. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2019 | Итого | 0,00 | 57 874,50 | 0,00 | 57 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 23 845,45 | 0,00 | 23 845,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 312,79 | 0,00 | 20 312,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 13 716,26 | 0,00 | 13 716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.7. | Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий | 2019 | Итого | 0,00 | 15 536,40 | 0,00 | 15 536,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 6 372,22 | 0,00 | 6 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 428,18 | 0,00 | 5 428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 736,00 | 0,00 | 3 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме I |  | Итого | 47 324,59 | 1 778 832,58 | 497 942,83 | 628 909,75 | 265 961,00 | 386 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 45 305,96 | 15 088,29 | 30 217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 389,13 | 525 501,92 | 46 318,84 | 207 297,08 | 66 463,00 | 205 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 36 935,46 | 1 208 024,70 | 436 535,70 | 391 395,00 | 199 498,00 | 180 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

*- Обустройство парковочного пространства, тротуаров и проезжей части;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, парковок и тротуаров;

- Обустройство детской площадки;

- Устройство пешеходной дорожки;

- Освещение;

- Озеленение;

- Монтаж бортового камня;

- Устройство контейнерной площадки;

- Установка лавочек и урн;

- Установка информационного щита.

**, *** - Установка ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- Закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- Мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта;

- Установка источника света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- Установка информационных стендов и знаков;

- Замена инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

- Приобретение и установка програмно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к програмно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- Устройство тротуаров.

- В подпрограмме II «Благоустройство территорий Наро-Фоминского городского округа»

  - «Паспорт» изложить в следующей редакции:

# Паспорт Подпрограммы II «Благоустройство территорий Наро-Фоминского городского округа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы |  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территорий Наро-Фоминского городского округа» | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 442 318,90 | 124 380,90 | 107 189,00 | 104 572,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 830,67 | 20 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 421 488,23 | 103 550,23 | 107 189,00 | 104 572,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Перечень мероприятий Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году, тыс. руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения" | 2018-2021 | Итого | 28 981,00 | 290 474,70 | 70 981,70 | 74 827,00 | 71 772,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Комитет градостроительства, Территориальные управления |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 28 981,00 | 290 474,70 | 70 981,70 | 74 827,00 | 71 772,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Оплата электрической энергии на уличное освещение | 2018-2021 | Итого | 28 981,00 | 282 340,70 | 70 951,70 | 66 723,00 | 71 772,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 28 981,00 | 282 340,70 | 70 951,70 | 66 723,00 | 71 772,00 | 72 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Апрелевка | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 71 642,00 | 18 021,00 | 15 821,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 71 642,00 | 18 021,00 | 15 821,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Атепцево | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 16 600,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 600,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Верея | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 20 096,00 | 6 074,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 20 096,00 | 6 074,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Веселёво | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 10 709,00 | 2 959,00 | 2 500,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 709,00 | 2 959,00 | 2 500,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.5. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Волчёнки | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 13 440,00 | 3 278,00 | 3 278,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 13 440,00 | 3 278,00 | 3 278,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.6. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Калининец | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 21 041,70 | 5 411,70 | 5 042,00 | 5 294,00 | 5 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 21 041,70 | 5 411,70 | 5 042,00 | 5 294,00 | 5 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.7. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Наро-Фоминск | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 88 718,00 | 21 365,00 | 21 365,00 | 22 433,00 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 88 718,00 | 21 365,00 | 21 365,00 | 22 433,00 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.8. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Селятино | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 29 594,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 579,00 | 7 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 29 594,00 | 7 218,00 | 7 218,00 | 7 579,00 | 7 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.9. | Оплата электрической энергии на уличное освещение Территориальным управлением Таширово | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 10 500,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 500,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств уличного освещения | 2018 | Итого | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства,Территориальное управление Верея | Увеличение качества уличного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств уличного освещения ул. Ленина, г. Наро-Фоминск | 2018 | Итого | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Увеличение качества уличного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств уличного освещения д. Ястребово | 2018 | Итого | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Увеличение качества уличного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 8 104,00 | 0,00 | 8 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства,Территориальные управления | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 8 104,00 | 0,00 | 8 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Комитет градостроительства | 2019 | Итого | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2019 | Итого | 0,00 | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 079,00 | 0,00 | 2 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3. | Территориальное управление Атепцево | 2019 | Итого | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.4. | Территориальное управление Верея | 2019 | Итого | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.5. | Территориальное управление Калининец | 2019 | Итого | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.6. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2019 | Итого | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.7. | Территориальное управление Селятино | 2019 | Итого | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.8. | Территориальное управление Таширово | 2019 | Итого | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой среды" | 2018-2021 | Итого | 6 500,00 | 32 132,20 | 28 432,20 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Снижение удельного расхода электрической энергии и снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 830,67 | 20 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 500,00 | 11 301,53 | 7 601,53 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Проектирование и экспертиза архитектурно- художественной подсветки | 2019 | Итого | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Увеличение качества архитектурно-художественной подсветки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2018-2021 | Итого | 6 500,00 | 28 332,20 | 28 332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Снижение удельного расхода электрической энергии и снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 830,67 | 20 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 500,00 | 7 501,53 | 7 501,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Разработка проектной и сметной документации на устройство наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 2018 | Итого | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Разработка проекта |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 119 712,00 | 24 967,00 | 28 662,00 | 32 800,00 | 33 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 119 712,00 | 24 967,00 | 28 662,00 | 32 800,00 | 33 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений благоустройства и дорожного хозяйства | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 116 033,00 | 24 967,00 | 24 983,00 | 32 800,00 | 33 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 116 033,00 | 24 967,00 | 24 983,00 | 32 800,00 | 33 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения | 2018-2020 | Итого | 0,00 | 24 967,00 | 24 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 24 967,00 | 24 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.1. | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения Территориальное управление Наро-Фоминск | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 34 336,00 | 7 000,00 | 7 533,00 | 9 660,00 | 10 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 34 336,00 | 7 000,00 | 7 533,00 | 9 660,00 | 10 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.2. | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения Территориальное управление Апрелевка | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 64 847,00 | 14 367,00 | 14 400,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 64 847,00 | 14 367,00 | 14 400,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.3. | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения Территориальное управление Верея | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 16 850,00 | 3 600,00 | 3 050,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Экономия электрической энергии |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 850,00 | 3 600,00 | 3050,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 3 679,00 | 0,00 | 3 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальные управления | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 679,00 | 0,00 | 3 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.1. | Территориальное управление Апрелевка | 2019 | Итого | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.2. | Территориальное управление Верея | 2019 | Итого | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.3. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2019 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме II |  | Итого | 28 981,00 | 442 318,90 | 124 380,90 | 107 189,00 | 104 572,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 830,67 | 20 830,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 28 981,00 | 421 488,23 | 103 550,23 | 107 189,00 | 104 572,00 | 106 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- В подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

# 4.1. «Паспорт» изложить в следующей редакции:

Паспорт Подпрограммы III

# «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы |  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 405 246,51 | 176 571,10 | 125 611,41 | 51 532,00 | 51 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 640,58 | 49 891,17 | 20 749,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 267 768,18 | 59 842,18 | 104 862,00 | 51 532,00 | 51 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Перечень мероприятий Подпрограммы III изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году, тыс. руб. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах" | 2018-2021 | Итого | 161 790,00 | 186 806,33 | 131 060,92 | 27 081,41 | 14 332,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение надлежащего состояния подъездов в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 745,00 | 70 640,58 | 49 891,17 | 20 749,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 49 328,00 | 49 328,00 | 14 332,00 | 6 332,00 | 14 332,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 68 717,00 | 66 837,75 | 66 837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2018-2021 | Итого | 161 790,00 | 183 710,35 | 129 408,26 | 25 638,09 | 14 332,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение надлежащего состояния подъездов в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 745,00 | 67 544,60 | 48 238,51 | 19 306,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 49 328,00 | 49 328,00 | 14 332,00 | 6 332,00 | 14 332,00 | 14 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 68 717,00 | 66 837,75 | 66 837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 3 095,98 | 1 652,66 | 1 443,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 095,98 | 1 652,66 | 1 443,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах" | 2018-2021 | Итого | 9 401,78 | 153 513,18 | 40 210,18 | 38 903,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 401,78 | 153 513,18 | 40 210,18 | 38 903,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2021 | Итого | 9 401,78 | 151 507,18 | 39 907,18 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом, Территориальные управления | Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 401,78 | 151 507,18 | 39 907,18 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности Наро-Фоминского городского округа | 2018-2021 | Итого | 9 401,78 | 150 432,00 | 38 832,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом | Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 401,78 | 150 432,00 | 38 832,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности Территориального управления Наро-Фоминск | 2018 | Итого | 0,00 | 1 075,18 | 1 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 075,18 | 1 075,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Субсидии фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2018 | Итого | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Ремонт фасадов МКД, в рамках подготовки к ЧМ по футболу |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Кредиторская задолженность по мероприятиям прошлых лет | 2019 | Итого | 0,00 | 1 703,00 | 0,00 | 1 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Комитет по управлению имуществом | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 703,00 | 0,00 | 1 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.1 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2019 | Итого | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.2 | Комитет по управлению имуществом | 2019 | Итого | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов" | 2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Эффективность капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт" | 2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Эффективность капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда" | 2018-2019 | Итого | 0,00 | 64 427,00 | 4 800,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 64 427,00 | 4 800,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 2018-2021 | Итого | 0,00 | 64 427,00 | 4 800,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение надлежащего технического состояния домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 64 427,00 | 4 800,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда Наро-Фоминского городского округа | 2019 | Итого | 0,00 | 59 627,00 | 0,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Аварийно-восстановительные работы |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 59 627,00 | 0,00 | 59 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт муниципального жилищного фонда Территориального управления Наро-Фоминск | 2018 | Итого | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение надлежащего технического состояния домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие "Создание условий для комфортного проживания населения в многоквартирных домах" | 2018 | Итого | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Установка специализированных средств и оборудования в многоквартирных домах для маломобильных групп граждан | 2018 | Итого | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Повышение доступности для маломобильных групп граждан |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме III |  | Итого | 132 265,56 | 405 246,51 | 176 571,10 | 125 611,41 | 51 532,00 | 51 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 745,00 | 70 640,58 | 49 891,17 | 20 749,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 19 803,56 | 267 768,18 | 59 842,18 | 104 862,00 | 51 532,00 | 51 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 68 717,00 | 66 837,75 | 66 837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |