Приложение 8

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского городского округа

от ________№ _____

| "Исполнение бюджетных ассигнований на капитальные вложения Наро-Фоминского городского округа за 2019 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | РПР | Наименование | Всего, тыс.руб. | Назначено на 2019 год |  |  | Всего, тыс.руб. | Исполнено за 2019 год |  |  |  | Процент исполнения |  |
|  |  |  |  | из них |  |  |  | из них |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет собственных доходов | бюджет Московской области | федеральный бюджет |  | за счет собственных доходов | бюджет Московской области | федеральный бюджет. |  |  |
| 1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 104 723 | 104 723 |  |  | 104 723 | 104 723 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества | 104 723 | 104 723 |  |  | 104 723 | 104 723 |  |  | 100,0 |  |
| 2 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 162 268 | 81 161 | 35 327 | 45 780 | 95 472 | 34 737 | 15 184 | 45 551 | 58,8 |  |
|  |  | Реконструкция и расширение очистных сооружений г. Апрелевка по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, г/п Апрелевка, г.Апрелевка, ул.Новая | 13 500 | 13 500 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Канализование центральной части города Верея Наро-Фоминского муниципального района, Московской области | 10 671 | 10 671 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Пешеходная зона г.Верея | 1 317 | 1 317 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Пешеходная зона г.Наро-Фоминск, ул.Ленина (в т.ч. расходы на кредиторскую задолженность - 6586,0 тыс.руб.) | 87 839 | 26 799 | 15 260 | 45 780 | 87 437 | 26 702 | 15 184 | 45 551 | 99,5 |  |
|  |  | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хозяйственно-бытовых и технических нужд ЗТО (с учетом потребности д.Савеловка, СНТ (Савеловка, Ильма) к/п Лесные поляны), д.Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) | 33 622 | 19 407 | 14 215 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Строительство напорного коллектора Ду 200 от ЗТО до точки сброса в водный объект, д.Могутово, Наро-Фоминский г.о. (в том числе ПИР) | 7 670 | 1 818 | 5 852 |  | 900 | 900 |  |  | 11,7 |  |
|  |  | Строительство пешеходного моста на 72-ом км железнодорожной линии "Москва-Киев" | 6 013 | 6 013 |  |  | 5 499 | 5 499 |  |  | 91,5 |  |
|  |  | Парковая зона вблизи ул. Дубки, г.Апрелевка (ПИР) (Кредиторская задолженность) | 436 | 436 |  |  | 436 | 436 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Разработка концепции развития общественных территорий города Наро-Фоминска: продолжение благоустройства набережной реки Нара, общественных пространств и территорий, благоустройство природных территрорий, вело и пешеходных дорожек, строительство новой Центральной площади, реконструкция мемориала Скорбящей Матери, МАФы | 1 200 | 1 200 |  |  | 1 200 | 1 200 |  |  | 100,0 |  |
| 3 | 0600 | Охрана окружающей среды | 36 115 | 3 740 | 32 375 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Строительство очистных сооружений г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная (ПИР) | 36 115 | 3 740 | 32 375 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4 | 0700 | Образование | 666 271 | 201 546 | 338 038 | 126 687 | 505 876 | 178 405 | 249 136 | 78 335 | 75,9 |  |
|  |  | Строительство и реконструкция детских садов, в т.ч.: | 268 513 | 131 631 | 136 882 |  | 204 675 | 115 299 | 89 376 |  | 76,2 |  |
|  |  | Строительство детского сада по адресу: Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, г. Наро-Фоминск, ул. Брянская, участок № 12 | 268 513 | 131 631 | 136 882 |  | 204 675 | 115 299 | 89 376 |  | 76,2 |  |
|  |  | Строительство и реконструкция организаций общего образования, в т.ч.: | 347 349 | 19 506 | 201 156 | 126 687 | 250 792 | 12 697 | 159 760 | 78 335 | 72,2 |  |
|  |  | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина (ПИР и строительство) | 261 717 | 13 505 | 121 525 | 126 687 | 167 017 | 8 346 | 80 336 | 78 335 | 63,8 |  |
|  |  | Пристройка на 300 мест к зданию МАОУ "Апрелевская СОШ №1" по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Февральская, д.59 (ПИР и строительство) | 85 632 | 6 001 | 79 631 |  | 83 775 | 4 351 | 79 424 |  | 97,8 |  |
|  |  | Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования, в т.ч.: | 50 409 | 50 409 |  |  | 50 409 | 50 409 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Строительство здания детской школы искусств в п.Калининец по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Калининец, микрорайон КЭЧ | 409 | 409 |  |  | 409 | 409 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Строительство здания детской хореографической школы в городе Наро-Фоминске, ул. Профсоюзная | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  | 100,0 |  |
| 5 | 0800 | Культура, кинематография | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 100,0 |  |
|  |  | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры и спорта "Тамань" городского поселения Калининец (в т.ч. 615,0 тыс.руб. - остатки прошлых лет) | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 615 |  | 100,0 |  |
| 6 | 1000 | Социальная политика | 32 271 |  | 32 271 |  | 31 154 |  | 31 154 |  | 96,5 |  |
|  |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 32 271 |  | 32 271 |  | 31 154 |  | 31 154 |  | 96,5 |  |
| 7 | 1100 | Физическая культура и спорт | 127 838 | 24 201 | 103 637 |  | 127 835 | 24 200 | 103 635 |  | 100,0 |  |
|  |  | Строительство объекта "Ледовый дворец" в г. Наро-Фоминск по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, вблизи д. 36А (в т.ч. 46 048,0 тыс.руб. - остатки прошлых лет) | 112 612 | 24 201 | 88 411 |  | 112 609 | 24 200 | 88 409 |  | 100,0 |  |
|  |  | Строительство Ледовой арены с искусственным льдом МАУС "Спорткомбинат "Строитель" в поселке Селятино (в т.ч. 15 226,0 тыс.руб. - остатки прошлых лет) | 15 226 |  | 15 226 |  | 15 226 |  | 15 226 |  | 100,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 1 130 101 | 415 371 | 542 263 | 172 467 | 865 675 | 342 065 | 399 724 | 123 886 | 76,6 |  |