ПРОЕКТ

Утверждено

постановлением Администрации

Наро-Фоминского городского округа

от____________№__________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы:

- Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», изложить в следующей редакции:

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа А.А. Гусаков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»; Подпрограмма II «Благоустройство территорий»; Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»; Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 2 771 418,02 | 761 721,59 | 709 018,02 | 605 788,41 | 347 195,00 | 347 695,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 969 604,00 | 451 797,00 | 386 536,00 | 436 381,00 | 347 195,00 | 347 695,00 |
| Средства бюджета Московской области | 641 345,77 | 290 993,09 | 180 945,27 | 169 407,41 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 141 536,75 | - | 141 536,75 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 18 931,50 | 18 931,50 | - | - | - | - |

- Раздел 5 «Методика расчета значений показателей реализации программы», изложить в следующей редакции:

Методика расчета значений показателей реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Источник данных |  | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности на основании отчетов, представленных в ГАСУ, в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |  | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |
|  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основании планов по благоустройству |  | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
|  | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа |
|  | Количество установленных детских игровых площадок | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, в соответствии с перечнем, сформированным с жителями. |  | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |
|  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями/количество благоустроенных дворовых территорий | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, в соответствии с утвержденными планами по благоустройству. |  | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. |
|  | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |
|  | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
|  | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Сведения Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Рассчитывается по формуле: Hо=Фо/Нп*100, где Но-соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп-нормативная потребность; Фо-фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Сведения Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп*100%, где Кпп-количество посетителей по к базовому году; Ко-количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп-количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |
| 1.11 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Сведения Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых обустроены и установлены детские игровые площадки |
| 1.12 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Сведения Комитета градостроительства, Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  | Количество реализованных проектов победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в предшествующем году. |
| 1.13 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Сведения Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основании планов по благоустройству |  | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 2. | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |  |  |  |
| 2.1. | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа «Благоустройство и дорожное хозяйство» |  | Сведения Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение размера бюджетного финансирования за фактически выполненные работы и/или оказанные услуги (кассовый расход) к размеру утвержденного муниципального задания соответствующего года. |
| 3. | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Сведения управляющих организаций Наро-Фоминского городского округа |  | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | В соответствии с утвержденным планом реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» |  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт |

- Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды Наро-Фоминского городского округа», изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды 
Наро-Фоминского городского округа»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади | Приоритетный целевой показатель | единица | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1.3 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Приоритетный целевой показатель | единица | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | единица | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | F2 |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями/количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный целевой показатель | процент/единица | 50/137 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | F2 |
| 1.6 | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | единица | 27 | 30 | 0 | 2 | 10 | 10 | F2 |
| 1.7. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный целевой показатель | процент | 30,73 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2 |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | процент | 56 | 56 | 56 | 60 | 65 | 70 | F2 |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | процент | 118,3 | 115 | 115 | 118 | 118 | 120 | F2 |
| 1.11 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | F2 |
| 1.12 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный целевой показатель | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.13 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа «Благоустройство и дорожное хозяйство» | Показатель муниципальной программы | процент | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 01 |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный целевой показатель | единиц | 196 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный целевой показатель | единиц | 40 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 02 |

- В Подпрограмме I «Комфортная городская среда»:

  - «Паспорт» изложить в следующей редакции:

# Паспорт Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 914 898,48 | 325 631,05 | 356 156,02 | 229 255,41 | 1 928,00 | 1 928,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 146 085,00 | 47 707,00 | 34 674,00 | 59 848,00 | 1 928,00 | 1 928,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 627 276,73 | 277 924,05 | 179 945,27 | 169 407,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 141 536,75 | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- В Разделе 1 «Характеристика сферы реализации, проблемы и прогноз развития подпрограммы»:

5.1.         Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в Наро-Фоминском городском округе, изложить в следующей редакции:

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в Наро-Фоминском городском округе

| № п/п | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | парк "Бобруйский сквер" | г. Наро-Фоминск, ул. Калинина |
| 2 | парк «Детский» | г. Наро-Фоминск, ул. Калинина |
| 3 | парк Воинов-афганцев | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина |
| 4 | пл. Молодёжная | г. Наро-Фоминск |
| 5 | пл. у Стеллы "Наро-Фоминск - город воинской славы" | г. Наро-Фоминск |
| 6 | пешеходная зона ул. Ленина | г. Наро-Фоминск, ул. Ленина |
| 7 | сквер "Радужный" | п. Селятино |
| 8 | сквер по улице Больничная | п. Селятино |
| 9 | с. Атепцево, сквер | с. Атепцево |

5.2. Победители рейтингового голосования на портале «Добродел», изложить в следующей редакции:

Победители рейтингового голосования на портале «Добродел»

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| на 2020 год |  |
| 1. | г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная парк «Победы» (разработка концепции) |
| на 2021 год |  |
| 2. | Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная парк «Победы» (благоустройство) |
| 3. | г. Наро-Фоминск, пл. Молодежная (разработка концепции) |
| на 2022 год |  |
| 4. | г. Наро-Фоминск, парк Детский |
| 5. | г. Наро-Фоминск, пл. Молодежная (благоустройство) |
| на 2023 год |  |
| 6. | г. Наро-Фоминск, «Бобруйский сквер» |
| на 2024 год |  |
| 7. | г. Наро-Фоминск, пл. у Стелы «Наро-Фоминск-город воинской славы» |

5.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда», изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 353,73 | 27 348,00 | 19 636,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66,00 | 13 898,00 | 6 186,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | 1 928,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287,73 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 1.3 | Изготовление и установка стел | 2020 | Итого | 0,00 | 14 158,00 | 14 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 353,73 | 3 880,00 | 3 616,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66,00 | 3 880,00 | 3 616,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | Разработка концепции восстановления ансамбля зданий и развития территории в рамках проектирования второй очереди благоустройства общественной зоны в г. Верея | 2020 | Итого | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 353,73 | 330,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66,00 | 330,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.3. | Разработка концепции развития общественной территории парка Победы в городе Наро-Фоминске (мкрн. Южный) | 2020 | Итого | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 9 310,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9 310,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2. | Основное мероприятие Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2020-2021 | Итого | 256 780,41 | 887 550,48 | 305 995,05 | 354 228,02 | 227 327,41 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 61 434,00 | 132 187,00 | 41 521,00 | 32 746,00 | 57 920,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 346,41 | 613 826,73 | 264 474,05 | 179 945,27 | 169 407,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 141 536,75 | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.3. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2021 | Итого | 0,00 | 188 715,67 | 0,00 | 188 715,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 47 178,92 | 0,00 | 47 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.3.1 | Благоустройство Парка "Победы", ул. Профсоюзная | 2021 | Итого | 0,00 | 188 715,67 | 0,00 | 188 715,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 47 178,92 | 0,00 | 47 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.7. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2022 | Итого | 80 000,00 | 388 848,52 | 181 011,00 | 100 000,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18 960,00 | 19 971,00 | 19 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 260,00 | 368 877,52 | 161 040,00 | 100 000,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.7.1. | Благоустройство улицы Ленина и прилегающих территорий | 2020 | Итого | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18 960,00 | 18 960,00 | 18 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 260,00 | 61 040,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.7.2. | Благоустройство пешеходной зоны (территории, находящейся в защитной зоне объектов культурного наследия "Ансамбль застройки центра города XVI-XIX вв.") | 2020 | Итого | 0,00 | 101 011,00 | 101 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.7.3. | г. Верея, благоустройство Советской площади (юбиляр) | 2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.7.4. | Площадь Молодежная (Центральная площадь) | 2022 | Итого | 0,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 | 107 837,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.8. | Ремонт дворовых территорий | 2020 | Итого | 14 162,96 | 31 485,20 | 31 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 357,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 805,96 | 23 785,20 | 23 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.9. | Приобретение коммунальной техники | 2020-2022 | Итого | 34 950,85 | 32 376,09 | 4 970,00 | 8 909,00 | 18 497,09 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства на детских игровых площадках |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 284,00 | 25 879,00 | 4 970,00 | 8 909,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 666,85 | 6 497,09 | 0,00 | 0,00 | 6 497,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.10. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2022 | Итого | 64 085,80 | 211 858,65 | 88 028,85 | 23 337,00 | 100 492,80 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 189,00 | 77 137,00 | 8 380,00 | 23 337,00 | 45 420,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 896,80 | 134 721,65 | 79 648,85 | 0,00 | 55 072,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F2.15. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2022 | Итого | 45 275,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 455,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| F2.17. | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2021 | Итого | 64 085,80 | 32 766,35 | 0,00 | 32 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48 896,80 | 32 766,35 | 0,00 | 32 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме I |  | Итого | 257 134,14 | 914 898,48 | 325 631,05 | 356 156,02 | 229 255,41 | 1 928,00 | 1 928,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 61 500,00 | 146 085,00 | 47 707,00 | 34 674,00 | 59 848,00 | 1 928,00 | 1 928,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 634,14 | 627 276,73 | 277 924,05 | 179 945,27 | 169 407,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 141 536,75 | 0,00 | 141 536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- В Подпрограмме II «Благоустройство территорий»:

  - «Паспорт» изложить в следующей редакции:

# Паспорт Подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 1 688 790,0 | 379 990,0 | 323 137,0 | 345 129,0 | 320 267,0 | 320 267,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 1 688 790,0 | 379 990,0 | 323 137,0 | 345 129,0 | 320 267,0 | 320 267,0 |

  - Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий», изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 1 688 790,00 | 379 990,00 | 323 137,00 | 345 129,00 | 320 267,00 | 320 267,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 1 688 790,00 | 379 990,00 | 323 137,00 | 345 129,00 | 320 267,00 | 320 267,00 |  |  |

| 1.1. | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 109 778,00 | 63 512,00 | 10 336,00 | 12 336,00 | 11 797,00 | 11 797,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 109 778,00 | 63 512,00 | 10 336,00 | 12 336,00 | 11 797,00 | 11 797,00 |  |  |
| 1.1.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 15 150,00 | 1 150,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 15 150,00 | 1 150,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт пешеходного моста на 72 км железнодорожной линии «Москва-Киев» | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 47 923,00 | 47 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 47 923,00 | 47 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 466,00 | 3 266,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 466,00 | 3 266,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.1.4. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 782,00 | 2 382,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 782,00 | 2 382,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1.5. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 996,00 | 1 068,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 996,00 | 1 068,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 |  |  |
| 1.1.6. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 16 879,00 | 303,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 879,00 | 303,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 |  |  |
| 1.1.7. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 8 307,00 | 1 507,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 8 307,00 | 1 507,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |
| 1.1.8. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 371,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 221,00 | 221,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 371,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 221,00 | 221,00 |  |  |
| 1.1.9. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 7 324,00 | 4 924,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 324,00 | 4 924,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
| 1.1.10 | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.11. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 351,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 351,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 378 084,00 | 74 690,00 | 75 790,00 | 75 790,00 | 75 907,00 | 75 907,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 378 084,00 | 74 690,00 | 75 790,00 | 75 790,00 | 75 907,00 | 75 907,00 |  |  |
| 1.2.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 100,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 100,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |  |  |
| 1.2.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 99 225,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 99 225,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 | 19 845,00 |  |  |
| 1.2.3. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 22 260,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 22 260,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 4 452,00 |  |  |
| 1.2.4. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.2.5. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 12 805,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 805,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | 2 561,00 |  |  |
| 1.2.6. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 16 530,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 530,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 3 306,00 |  |  |
| 1.2.7. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 35 410,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 35 410,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 |  |  |

| 1.2.8. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 117 235,00 | 22 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 117 235,00 | 22 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 | 23 647,00 |  |  |
| 1.2.9. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 34 370,00 | 6 794,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 34 370,00 | 6 794,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | 6 894,00 |  |  |
| 1.2.10. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 149,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 149,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |  |  |
| 1.3. | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 38 958,00 | 10 070,00 | 4 448,00 | 24 440,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 38 958,00 | 10 070,00 | 4 448,00 | 24 440,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 25 608,00 | 5 600,00 | 8,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 25 608,00 | 5 600,00 | 8,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 5 280,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 280,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 870,00 | 390,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 870,00 | 390,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 1.3.5. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.6. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.7. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.8. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 1.3.9. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 720,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 720,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 152 410,00 | 222 158,00 | 232 563,00 | 232 563,00 | 232 563,00 | 232 563,00 | Территориальные управления | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 152 410,00 | 222 158,00 | 232 563,00 | 232 563,00 | 232 563,00 | 232 563,00 |  |  |
| 1.4.1. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 356 560,00 | 68 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 356 560,00 | 68 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 | 72 112,00 |  |  |
| 1.4.2. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 202 475,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 202 475,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 | 40 495,00 |  |  |
| 1.4.3. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 593 375,00 | 113 551,00 | 119 956,00 | 119 956,00 | 119 956,00 | 119 956,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 593 375,00 | 113 551,00 | 119 956,00 | 119 956,00 | 119 956,00 | 119 956,00 |  |  |
| 1.52. | Оказание услуг по составлению рыбохозяйственной характеристики водных объектов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.53. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство пешеходных мостов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.54. | Разработка проектно-сметной документации на устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 7 501,00 | 7 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Разработка проектно-сметной документации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 501,00 | 7 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме II |  | Итого | 6 093,0 | 1 688 790,0 | 379 990,0 | 323 137,0 | 345 129,0 | 320 267,0 | 320 267,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 1 688 790,0 | 379 990,0 | 323 137,0 | 345 129,0 | 320 267,0 | 320 267,0 |  |  |

  - Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма», изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Своевременная выплата заработной платы и других вознаграждений, оплата канц. товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплата транспорт. услуг и прочих услуг, плата за обслуживание имущества, покупка и обслуживание автомобилей |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 |  |  |

| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2020-2024 | Итого | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Своевременная выплата заработной платы и других вознаграждений, оплата канц. товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплата транспорт. услуг и прочих услуг, плата за обслуживание имущества, покупка и обслуживание автомобилей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме V |  | Итого | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 114 188,00 | 17 959,00 | 21 525,00 | 24 204,00 | 25 000,00 | 25 500,00 |  |  |