АДМИНИСТРАЦИЯ

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021 № 598

г. Наро-Фоминск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации Наро-Фоминского городского округа

от 13.09.2019 № 2105

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 31.07.2019 № 1716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 № 2105 (в редакции от 03.03.2021 № 549).

2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа 
профинансировать расходы на проведение мероприятий Программы за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Гусакова А.А.

Глава

Наро-Фоминского

городского округа                                                                                                   Р.Л. Шамнэ

Утверждены

постановлением Администрации

Наро-Фоминского городского округа

Московской области

от 11.03.2021 № 598

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы:

- Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

«

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Гусаков А.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Наро-Фоминского городского округа 2. Улучшение технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами, подъездами к населенным пунктам и в населенных пунктах Наро-Фоминского городского округа 3. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»; Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»; Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам | 1 975 504,91 | 431 142,41 | 493 005,50 | 406 108,00 | 413 902,00 | 231 347,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 265 802,35 | 176 216,85 | 300 085,50 | 277 700,00 | 280 453,00 | 231 347,00 |
| Средства бюджета Московской области | 709 702,56 | 254 925,56 | 192 920,00 | 128 408,00 | 133 449,00 | - |

# ».

- Раздел «Паспорт Подпрограммы II «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:

Паспорт Подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы |  |  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: |  | 533 789,06 | 141 682,56 | 172 730,50 | 89 859,00 | 92 189,00 | 37 328,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа |  | 193 054,50 | 26 731,00 | 56 244,50 | 36 317,00 | 36 434,00 | 37 328,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 340 734,56 | 114 951,56 | 116 486,00 | 53 542,00 | 55 755,00 | 0,00 |

».

- Раздел 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы II «Дороги Подмосковья» изложить в следующей редакции:

2. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

«

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2024 | Итого | 196 731,11 | 533 789,06 | 141 682,56 | 172 730,50 | 89 859,00 | 92 189,00 | 37 328,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Улучшение качества полотна автомобильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 902,00 | 193 054,50 | 26 731,00 | 56 244,50 | 36 317,00 | 36 434,00 | 37 328,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 187 829,11 | 340 734,56 | 114 951,56 | 116 486,00 | 53 542,00 | 55 755,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | Итого | 161 044,11 | 344 997,00 | 107 330,00 | 122 617,00 | 56 360,00 | 58 690,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Улучшение качества полотна автомобильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 310,00 | 17 251,00 | 5 367,00 | 6 131,00 | 2 818,00 | 2 935,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 152 734,11 | 327 746,00 | 101 963,00 | 116 486,00 | 53 542,00 | 55 755,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020 | Итого | 35 687,00 | 12 988,56 | 12 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Улучшение качества полотна автомобильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35 095,00 | 12 988,56 | 12 988,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 83 453,50 | 13 303,00 | 25 062,50 | 14 320,00 | 14 320,00 | 16 448,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Территориальные управления | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 83 453,50 | 13 303,00 | 25 062,50 | 14 320,00 | 14 320,00 | 16 448,00 |  |  |
| 1.3.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020 | Итого | 0,00 | 5 990,00 | 1 490,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Организация дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 990,00 | 1 490,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 818,00 | 3 457,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 4 061,00 | Территориальное управление Апрелевка | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 818,00 | 3 457,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 4 061,00 |  |  |
| 1.3.3. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 811,00 | 191,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | Территориальное управление Атепцево | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 811,00 | 191,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |  |  |
| 1.3.4. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 675,00 | 1 275,00 | 4 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Территориальное управление Верея | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 675,00 | 1 275,00 | 4 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |  |  |
| 1.3.5. | Территориальное управление Веселево |  | Итого | 0,00 | 5 041,00 | 297,00 | 1 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | Территориальное управление Веселево | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 041,00 | 297,00 | 1 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |  |  |
| 1.3.6. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 305,00 | 148,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 407,00 | Территориальное управление Волченки | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 305,00 | 148,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 407,00 |  |  |
| 1.3.7. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 823,00 | 523,00 | 1 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Территориальное управление Калининец | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 823,00 | 523,00 | 1 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1.3.8. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 16 311,00 | 4 527,00 | 4 264,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 180,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 311,00 | 4 527,00 | 4 264,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 180,00 |  |  |
| 1.3.9. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 16 089,50 | 1 205,00 | 4 357,50 | 3 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | Территориальное управление Селятино | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 089,50 | 1 205,00 | 4 357,50 | 3 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 |  |  |
| 1.3.10. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 590,00 | 190,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Территориальное управление Таширово | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 590,00 | 190,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 85 530,00 | 8 061,00 | 18 231,00 | 19 179,00 | 19 179,00 | 20 880,00 | Территориальные управления | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 85 530,00 | 8 061,00 | 18 231,00 | 19 179,00 | 19 179,00 | 20 880,00 |  |  |
| 1.4.1. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 828,00 | 1 628,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 4 500,00 | Территориальное управление Апрелевка | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 828,00 | 1 628,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 4 500,00 |  |  |
| 1.4.2. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Территориальное управление Атепцево | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.4.3. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 8 294,00 | 597,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 2 000,00 | Территориальное управление Верея | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 8 294,00 | 597,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 1 899,00 | 2 000,00 |  |  |
| 5.6.4. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Территориальное управление Веселево | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1.4.4. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 996,00 | 396,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | Территориальное управление Волченки | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 996,00 | 396,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| 1.4.5. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 7 038,00 | 365,00 | 2 173,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Территориальное управление Калининец | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 038,00 | 365,00 | 2 173,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1.4.6. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 34 361,00 | 3 961,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 34 361,00 | 3 961,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |  |  |
| 1.4.7. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 12 975,00 | 1 076,00 | 2 509,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | Территориальное управление Селятино | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 975,00 | 1 076,00 | 2 509,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 130,00 |  |  |
| 1.4.8. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2021 | Итого | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Увеличение количества парковочных мест |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1. | Территориальное управление Верея | 2021 | Итого | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Увеличение количества парковочных мест |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме II |  | Итого | 196 731,11 | 533 789,06 | 141 682,56 | 172 730,50 | 89 859,00 | 92 189,00 | 37 328,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 902,00 | 193 054,50 | 26 731,00 | 56 244,50 | 36 317,00 | 36 434,00 | 37 328,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 187 829,11 | 340 734,56 | 114 951,56 | 116 486,00 | 53 542,00 | 55 755,00 | 0,00 |  |  |

».