ПРОЕКТ

Утверждены

постановлением Администрации

Наро-Фоминского городского округа

Московской области

от____________№__________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы:

- Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа А.А. Гусаков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»; Подпрограмма II «Благоустройство территорий»; Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»; Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 2 871 575,31 | 651 309,59 | 856 552,80 | 492 835,51 | 512 656,41 | 358 221,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 057 603,56 | 411 646,70 | 528 781,50 | 417 245,73 | 341 708,63 | 358 221,00 |
| Средства бюджета Московской области | 552 301,86 | 193 779,07 | 226 741,68 | 75 589,78 | 56 191,33 | - |
| Средства Федерального бюджета | 225 343,45 | 40 000,00 | 70 587,00 | - | 114 756,45 | - |
| Внебюджетные источники | 36 326,44 | 5 883,82 | 30 442,62 | - | - | - |

».

- В Разделе 5 «Методика расчета значений показателей реализации программы» исключить строку 1.16.

- Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды Наро-Фоминского городского округа»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | - |  | - |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Основное мероприятие F2 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единиц |  | - |  | - | - | - | - | - |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.5 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единиц |  | 7 |  | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единиц |  | 27 |  | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % |  | 9 |  | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.9 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц |  | 6 |  | 0 | 6 | 20 | 4 | 10 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.10 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.11 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % |  | 56 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.12 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % |  | 105 |  | 34 | 110 | 120 | 130 | 140 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.13 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | обращение Губернатора Московской области | единиц |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.14 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единиц |  | - |  | - | 0 | 2 | 2 | 0 |  | Основное мероприятие F2 Основное мероприятие 01 |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр |  | - |  | 21 960,0 | 7 252,0 | - | - | - |  | Основное мероприятие 01 |
| 1.16 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов |  | - |  | - | 7 | - | - | - |  | Основное мероприятие 01 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Процент исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Наро-Фоминского городского округа «Благоустройство и дорожное хозяйство» | Показатель муниципальной программы | % |  | 99 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  | Основное мероприятие 01 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области | единиц |  | 32 |  | 35 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единиц |  | 32 |  | 22 | 63 | 36 | 40 | 40 |  | Основное мероприятие 02 |

».

- Раздел «Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 1 181 047,01 | 258 209,14 | 385 926,93 | 309 314,29 | 225 734,65 | 1 862,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 435 670,05 | 35 793,05 | 109 503,62 | 233 724,51 | 54 786,87 | 1 862,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 520 033,51 | 182 416,09 | 205 836,31 | 75 589,78 | 56 191,33 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 225 343,45 | 40 000,00 | 70 587,00 | 0,00 | 114 756,45 | 0,00 |

».

- Таблицу «Победители рейтингового голосования на портале «Добродел» раздела 1 «Характеристика сферы реализации, проблемы и прогноз развития подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Победители рейтингового голосования на портале «Добродел»

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| на 2020 год |  |
| 1. | Благоустройство парка «Победы», ул. Профсоюзная (разработка концепции) |
| 2. | Благоустройство парка «Кантемировский», ул. Шибанкова |
| на 2021 год |  |
| 3. | Благоустройство парка «Победы», ул. Профсоюзная |
| на 2022 год |  |
| 4. | Детская игровая площадка (Карла Маркса, д. 4) |
| на 2023 год |  |
| 5. | Площадь «Молодежная» г. Наро-Фоминск |
| на 2024 год |  |
| 6. | г. Наро-Фоминск, пл. у Стелы «Наро-Фоминск-город воинской славы» |

».

- Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

«2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 353,73 | 410 767,18 | 7 623,69 | 191 051,49 | 209 723,00 | 507,00 | 1 862,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66,00 | 287 298,80 | 7 623,69 | 67 583,11 | 209 723,00 | 507,00 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287,73 | 123 468,38 | 0,00 | 123 468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Изготовление и установка стел | 2021 | Итого | 0,00 | 14 158,00 | 0,00 | 14 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Стела по адресу: Наро-Фоминский городской округ, село Каменское | 2021 | Итого | 0,00 | 14 158,00 | 0,00 | 14 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020,2021 | Итого | 353,73 | 17 913,06 | 3 550,00 | 14 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66,00 | 17 913,06 | 3 550,00 | 14 363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287,73 | 0,00 | 0,00 | 482,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,00 | 635,08 | 0,00 | 635,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 153,06 | 0,00 | 153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 482,02 | 0,00 | 482,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Разработка архитектурно-планировочной концепции развития общественной территории парка Победы в городе Наро-Фоминске (мкрн. Южный), а также разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2020 | Итого | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | Корректировка проектно-сметной документации второй очереди реализации проекта "Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - пешеходная зона г. Верея" | 2021 | Итого | 0,00 | 10 410,00 | 0,00 | 10 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 410,00 | 0,00 | 10 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.4. | Подготовка документации к разделу по сохранению выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой г. Вереи. Участок 1 (XVI-XIX вв.)" при выполнении корректировки проектно-сметной документации второй очереди реализации проекта: "Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - пешеходная зона г. Верея" | 2021 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5. | Подготовка раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Городище" при выполнении корректировки проектно-сметной документации второй очереди реализации проекта: "Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - Пешеходная зона г. Верея " | 2021 | Итого | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.6. | Написание акта государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой г. Вереи. Участок 1 (XVI-XIX вв.)" при выполнении корректировки проектно-сметной документации второй очереди реализации проекта: "Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - пешеходная зона г. Верея" | 2021 | Итого | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.7. | Экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий - пешеходная зона г.Верея | 2020 | Итого | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.8. | Государственная историко-культурная экспертиза земельных участков при выполнении корректировки проектно- сметной документации второй очереди реализации проекта "Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - пешеходная зона г. Верея" | 2020 | Итого | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.9. | Корректировка и проведение экспертизы проектно-сметной документации развития общественной территории парка «Победы», вторая очередь | 2021 | Итого | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2021-2023 | Итого | 0,00 | 7 721,00 | 0,00 | 2 707,00 | 4 507,00 | 507,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 721,00 | 0,00 | 2 707,00 | 4 507,00 | 507,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Территориальное управление Селятино | 2021-2023 | Итого | 0,00 | 1 521,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 521,00 | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 918,69 | 2 056,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 918,69 | 2 056,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 247,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 247,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020 | Итого | 0,00 | 671,69 | 671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 671,69 | 671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 0,00 | 1 274,86 | 0,00 | 1 274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 274,86 | 0,00 | 1 274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2021 | Итого | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020 | Итого | 0,00 | 11 280,00 | 2 017,00 | 9 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 11 280,00 | 2 017,00 | 9 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020 | Итого | 0,00 | 7 903,00 | 0,00 | 7 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 903,00 | 0,00 | 7 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7.2. | Территориальное управление Калининец | 2020 | Итого | 0,00 | 3 377,00 | 2 017,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 377,00 | 2 017,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021 | Итого | 0,00 | 7 252,00 | 0,00 | 7 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 747,75 | 0,00 | 1 747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 504,25 | 0,00 | 5 504,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021 | Итого | 0,00 | 94 014,52 | 0,00 | 94 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 23 300,24 | 0,00 | 23 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9.1. | г. Наро-Фоминск, ул. Магистральная, ул. Маршала Жукова, пл. Свободы, ул. Володарского | 2021 | Итого | 0,00 | 94 014,52 | 0,00 | 94 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 23 300,24 | 0,00 | 23 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10. | Устройство контейнерных площадок | 2021 | Итого | 0,00 | 30 893,35 | 0,00 | 30 893,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 445,30 | 0,00 | 7 445,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 448,05 | 0,00 | 23 448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11. | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021 | Итого | 0,00 | 13 003,68 | 0,00 | 13 003,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 133,90 | 0,00 | 3 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 869,78 | 0,00 | 9 869,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11.1. | 1. Тротуар от ул. Московская до "Банного моста" 2. р.п. Калининец (мкр. Тарасково) пешеходная дорожка к детскому саду № 42 3. Пешеходная дорожка ул. Шибанкова от д. 83 до домов 85,93 4. Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Жедочи пешеходная дорожка к мемориалу 5. Московская обл, Наро-Фоминский г.о., д. Алабино пешеходная дорожка тот ул. Октябрьская до детского сада № 55 6. Пешеходная дорожка от моста до автобусной остановки по ул. Погодина 7. Пешеходная дорожка от ул. Головина до ул. Погодина 8. г. Наро-Фоминск, от Рижского дворика до СОШ № 5 9. Пешеходная дорожка от ИЖС района "Финляндия" до автобусной остановки по ул. Володарского | 2021 | Итого | 0,00 | 13 003,68 | 0,00 | 13 003,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комите тпо ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 133,90 | 0,00 | 3 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 869,78 | 0,00 | 9 869,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.12. | Благоустройство общественных территорий | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 205 216,00 | 0,00 | 0,00 | 205 216,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 205 216,00 | 0,00 | 0,00 | 205 216,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2020-2023 | Итого | 171 906,72 | 770 648,50 | 250 585,45 | 195 244,11 | 99 591,29 | 225 227,65 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41 318,00 | 148 371,25 | 28 169,36 | 41 920,51 | 24 001,51 | 54 279,87 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 130 588,72 | 396 933,80 | 182 416,09 | 82 736,60 | 75 589,78 | 56 191,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 225 343,45 | 40 000,00 | 70 587,00 | 0,00 | 114 756,45 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2021,2023 | Итого | 0,00 | 325 592,36 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 201 592,36 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 78 467,76 | 0,00 | 29 884,00 | 0,00 | 48 583,76 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 61 781,15 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 38 252,15 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 185 343,45 | 0,00 | 70 587,00 | 0,00 | 114 756,45 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | Благоустройство общественных территорий - пешеходной зоны г. Верея. Адрес: Московская область, Наро-Фоминский округ, г. Верея. Завершение этапа 1 | 2021 | Итого | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 29 884,00 | 0,00 | 29 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 23 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 70 587,00 | 0,00 | 70 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 | г. Верея, благоустройство Советской площади (второй этап) | 2023 | Итого | 0,00 | 151 592,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 592,36 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 36 533,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 533,76 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 28 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 764,65 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 86 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 293,95 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Парк Победы | 2023 | Итого | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 9 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 487,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 28 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 462,50 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 | Итого | 0,00 | 95 768,53 | 95 768,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 957,69 | 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 810,84 | 94 810,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1 | Благоустройство пешеходной зоны (территории, находящейся в защитной зоне объектов культурного наследия "Ансамбль застройки центра города XVI-XIX вв.") | 2020 | Итого | 0,00 | 95 768,53 | 95 768,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 957,69 | 957,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 94 810,84 | 94 810,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020 | Итого | 80 000,00 | 86 400,65 | 86 400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18 960,00 | 20 477,00 | 20 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 260,00 | 65 923,65 | 65 923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.1. | Благоустройство улицы Ленина и прилегающих территорий | 2020 | Итого | 80 000,00 | 86 400,65 | 86 400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18 960,00 | 20 477,00 | 20 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 260,00 | 65 923,65 | 65 923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Ремонт дворовых территорий | 2020-2021 | Итого | 14 162,96 | 50 135,23 | 28 416,27 | 21 718,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 357,00 | 11 968,94 | 6 734,67 | 5 234,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 805,96 | 38 166,29 | 21 681,60 | 16 484,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.1. | 1. п. Калининец, ул. Фабричная д. 10, 11, 14, 15 2. мкр. Тарасково 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 3. п. Калининец ул. Фабричная д. 1, 2, 5, 12, 13 4. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, в/г №3, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2020 | Итого | 14 162,96 | 28 416,27 | 28 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 357,00 | 6 734,67 | 6 734,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 805,96 | 21 681,60 | 21 681,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.2. | 1. Наро-Фоминский г.о., Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 84,86. 2. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Мира, д. 2,4,6. 3. Наро-Фоминский г.о., п. Селятино, д. 43,44,56. 4. Наро-Фоминский г.о., г. Верея, ул. Кировская, д. 13. 5. Наро-Фоминский г.о., г. Верея, ул. Октябрьская, д. 27 6. Наро-Фоминский г.о., п. Селятино, д. 3,4,5,6,7,8,9,10 7. Наро-Фоминский г.о., мкр КЭЧ, д. 247, 248,249,253,254,258 8. Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Фадеева, д. 20, Цветочная аллея, д. 9. | 2021 | Итого | 14 162,96 | 21 718,96 | 0,00 | 21 718,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 357,00 | 5 234,27 | 0,00 | 5 234,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 805,96 | 16 484,69 | 0,00 | 16 484,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2023 | Итого | 0,00 | 150 160,83 | 0,00 | 26 934,25 | 99 591,29 | 23 635,29 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 36 277,63 | 0,00 | 6 580,01 | 24 001,51 | 5 696,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 113 883,20 | 0,00 | 20 354,24 | 75 589,78 | 17 939,18 | 0,00 |  |  |
| 2.5.1. | 1. Д. Хлопово 2. С. Петровское, ул. Огородная 3. С. Атепцево, ул. Светлая, ул. Широкая 4. Г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 5, ул. Рижская, д. 5 5. Апрелевка, ул. Пролетарская 6. П. Архангельский (ул. Заречная, ул. Грибановка) | 2021 | Итого | 0,00 | 150 160,83 | 0,00 | 26 934,25 | 99 591,29 | 23 635,29 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 36 277,63 | 0,00 | 6 580,01 | 24 001,51 | 5 696,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 113 883,20 | 0,00 | 20 354,24 | 75 589,78 | 17 939,18 | 0,00 |  |  |
| 2.5.2. | 1. Д. Зубово 2. Д. Волченки, дорога к клубу 3. Г. Наро-Фоминск, от ул. Кольцевой до ул. Колхозной 4. Г. Наро-Фоминск, ул. Новикова до ул. Калинина 5. Д. Тарасково, ул. Садовая 6. Д. Назарьево, ул. Центральная, ул. Огородная, ул. Речная, ул. Полевая 7. Д. Литвиново 8. Д. Новинское 9. Д. Крюково 10. Д. Маурино 11. Д. Малые Семенычи 12. Д. Бавыкино 13. Д. Монаково 14. Г. Верея, ул. Павлова 15. Д. Волково 16. Д. Симбухово, ул. Заречная, ул. Верейская 17. Д. Симбухово, ул. Полевая 18. Г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 2, 6, 34 19. Г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 6, 21 20. Г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 18 21. г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова 22. р.п. Калининец, д. Селятино, ул. Шоссейная (дорога Рассудово-Ожигово-Селятино) | 2022 | Итого | 0,00 | 99 591,29 | 0,00 | 0,00 | 99 591,29 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 24 001,51 | 0,00 | 0,00 | 24 001,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 75 589,78 | 0,00 | 0,00 | 75 589,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.3. | 1. Апрелевка, ул. Фадеева 2. д. Дятлово, ул. Калужская, ул. Сельская 3. д. Дуброво 4. д. Устье, участки многодетных | 2023 | Итого | 0,00 | 23 635,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 635,29 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 696,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696,11 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 17 939,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 939,18 | 0,00 |  |  |
| 2.6. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2021 | Итого | 45 275,00 | 22 222,23 | 0,00 | 22 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 455,00 | 222,23 | 0,00 | 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 820,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.1. | 1. Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 87 2. Наро-Фоминский г.о., д. Хлопово; 3. Наро-Фоминский г.о., д. Волченки, д. 7; 4. Наро-Фоминский г.о., п. Новая Ольховка, д. 28 | 2021 | Итого | 45 275,00 | 22 222,23 | 0,00 | 22 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 455,00 | 222,23 | 0,00 | 222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 820,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020 | Итого | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме I |  | Итого | 218 040,45 | 1 181 047,01 | 258 209,14 | 385 926,93 | 309 314,29 | 225 734,65 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41 384,00 | 435 670,05 | 35 793,05 | 109 503,62 | 233 724,51 | 54 786,87 | 1 862,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 130 876,45 | 520 033,51 | 182 416,09 | 205 836,31 | 75 589,78 | 56 191,33 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 45 780,00 | 225 343,45 | 40 000,00 | 70 587,00 | 0,00 | 114 756,45 | 0,00 |  |  |

».

- Раздел «Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 |

».

- Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» изложить в следующей редакции:

«2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 |  |  |
| 1.1. | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 144 924,15 | 16 717,40 | 80 216,75 | 14 830,00 | 14 830,00 | 18 330,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 144 924,15 | 16 717,40 | 80 216,75 | 14 830,00 | 14 830,00 | 18 330,00 |  |  |
| 1.1.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 9 230,00 | 950,00 | 3 080,00 | 600,00 | 600,00 | 4 000,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9 230,00 | 950,00 | 3 080,00 | 600,00 | 600,00 | 4 000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Комитет градостроительства | 2021 | Итого | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 45 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт пешеходного моста на 72 км железнодорожной линии «Москва-Киев» | 2020-2024 | Итого | 6 093,00 | 48 749,00 | 3 914,00 | 44 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 48 749,00 | 3 914,00 | 44 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2.2 | Текущий ремонт пешеходного моста через реку Протва в г. Верея | 2021 | Итого | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет градостроительства | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 445,00 | 2 245,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 445,00 | 2 245,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.1.4. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 306,00 | 306,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 306,00 | 306,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.1.6. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 644,00 | 1 338,00 | 316,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 644,00 | 1 338,00 | 316,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
| 1.1.7. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 7 690,40 | 1 590,40 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 690,40 | 1 590,40 | 1 200,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |  |  |
| 1.1.8. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 707,00 | 470,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 707,00 | 470,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.9. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 67 245,75 | 3 997,00 | 28 748,75 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 67 245,75 | 3 997,00 | 28 748,75 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |  |
| 1.1.10 | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 396 470,17 | 77 229,17 | 80 971,00 | 79 527,00 | 79 527,00 | 79 216,00 | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 396 470,17 | 77 229,17 | 80 971,00 | 79 527,00 | 79 527,00 | 79 216,00 |  |  |
| 1.2.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 555,17 | 555,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 555,17 | 555,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 104 829,00 | 20 820,00 | 21 171,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 104 829,00 | 20 820,00 | 21 171,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | 20 946,00 |  |  |
| 1.2.3. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 24 974,00 | 4 352,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 4 452,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 24 974,00 | 4 352,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 4 452,00 |  |  |
| 1.2.4. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 30 365,00 | 6 300,00 | 6 065,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 30 365,00 | 6 300,00 | 6 065,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.2.5. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 728,00 | 2 757,00 | 2 941,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 728,00 | 2 757,00 | 2 941,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 |  |  |
| 1.2.6. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 17 377,00 | 3 112,00 | 3 465,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 17 377,00 | 3 112,00 | 3 465,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |  |
| 1.2.7. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 37 257,00 | 7 910,00 | 8 101,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 37 257,00 | 7 910,00 | 8 101,00 | 7 082,00 | 7 082,00 | 7 082,00 |  |  |
| 1.2.8. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 114 109,00 | 21 585,00 | 22 677,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 647,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 114 109,00 | 21 585,00 | 22 677,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 647,00 |  |  |
| 1.2.9. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 38 196,00 | 7 118,00 | 8 341,00 | 7 579,00 | 7 579,00 | 7 579,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 38 196,00 | 7 118,00 | 8 341,00 | 7 579,00 | 7 579,00 | 7 579,00 |  |  |
| 1.2.10. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 14 080,00 | 2 720,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 900,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 14 080,00 | 2 720,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 900,00 |  |  |
| 1.3. | Вывоз навалов мусора и снега | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 2 315,00 | 0,00 | 515,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 315,00 | 0,00 | 515,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
| 1.3.1 | Территориальное управление Веселево | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 2 315,00 | 0,00 | 215,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 115,00 | 0,00 | 215,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.3.2 | Территориальное управление Волченки | 2021-2024 | Итого | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.4. | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 30 414,23 | 7 040,75 | 8 577,48 | 7 323,00 | 7 323,00 | 150,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности, Территориальные управления | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 30 414,23 | 7 040,75 | 8 577,48 | 7 323,00 | 7 323,00 | 150,00 |  |  |
| 1.4.1. | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 5 912,75 | 2 912,75 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 912,75 | 2 912,75 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 6 514,00 | 1 234,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 514,00 | 1 234,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | Территориальное управление Атепцево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 271,00 | 371,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Территориальное управление Атепцево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 271,00 | 371,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.4. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 732,00 | 732,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 732,00 | 732,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5. | Территориальное управление Веселево | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 173,00 | 419,00 | 554,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Территориальное управление Веселево | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 173,00 | 419,00 | 554,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.6. | Территориальное управление Волченки | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Территориальное управление Волченки | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 1.4.7. | Территориальное управление Калининец | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 4 643,48 | 743,00 | 2 300,48 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Территориальное управление Калининец | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 643,48 | 743,00 | 2 300,48 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.8. | Территориальное управление Селятино | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 3 839,00 | 400,00 | 1 013,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 | Территориальное управление Селятино | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 839,00 | 400,00 | 1 013,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.9. | Территориальное управление Таширово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 729,00 | 229,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Территориальное управление Таширово | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 729,00 | 229,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 946 279,47 | 245 789,43 | 223 457,70 | 72 680,00 | 171 789,34 | 232 563,00 | Территориальные управления | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 946 279,47 | 245 789,43 | 223 457,70 | 72 680,00 | 171 789,34 | 232 563,00 |  |  |
| 1.5.1. | Территориальное управление Апрелевка | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 305 160,20 | 84 282,50 | 62 916,70 | 17 300,00 | 68 549,00 | 72 112,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 305 160,20 | 84 282,50 | 62 916,70 | 17 300,00 | 68 549,00 | 72 112,00 |  |  |
| 1.5.1.1. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные, подключение к автоматизированной системе управления наружным освещением | 2021 | Итого | 0,00 | 2 404,0 | 0,00 | 2 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 404,00 | 0,00 | 2 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1.2. | Содержание территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 364 160,50 | 84 282,50 | 60 417,70 | 17 300,00 | 68 549,00 | 72 112,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 364 160,50 | 84 282,50 | 60 417,70 | 17 300,00 | 68 549,00 | 72 112,00 |  |  |
| 1.5.1.3. | Благоустройство ограждений вдоль центральных улиц | 2021 | Итого | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Апрелевка | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2. | Территориальное управление Верея | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 203 715,60 | 43 322,60 | 40 864,00 | 40 903,00 | 38 131,00 | 40 495,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 203 715,60 | 43 322,60 | 40 864,00 | 40 903,00 | 38 131,00 | 40 495,00 |  |  |
| 1.5.2.1. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные, подключение к автоматизированной системе управления наружным освещением | 2021 | Итого | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2.2. | Содержание территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 202 943,60 | 43 322,60 | 39 894,00 | 40 903,00 | 38 131,00 | 40 495,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 202 943,60 | 43 322,60 | 39 894,00 | 40 903,00 | 38 131,00 | 40 495,00 |  |  |
| 1.5.2.3. | Благоустройство ограждений вдоль центральных улиц | 2021 | Итого | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Верея | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3. | Территориальное управление Наро-Фоминск | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 437 403,67 | 118 184,33 | 119 677,00 | 14 477,00 | 65 109,34 | 119 956,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 437 403,67 | 118 184,33 | 119 677,00 | 14 477,00 | 65 109,34 | 119 956,00 |  |  |
| 1.5.3.1. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные, подключение к автоматизированной системе управления наружным освещением | 2021 | Итого | 0,00 | 2 644,0 | 0,00 | 2 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 644,0 | 0,00 | 2 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3.2. | Содержание территорий | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 434 539,67 | 118 184,33 | 116 813,00 | 14 477,00 | 65 109,34 | 119 956,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 434 539,67 | 118 184,33 | 116 813,00 | 14 477,00 | 65 109,34 | 119 956,00 |  |  |
| 1.5.3.3. | Благоустройство ограждений вдоль центральных улиц | 2021 | Итого | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление Наро-Фоминск | Выполнение работ и оказание услуг в соответствии с муниципальными заданиями учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Оказание услуг по составлению рыбохозяйственной характеристики водных объектов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство пешеходных мостов | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 2 223,30 | 1 623,30 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Обеспечение благоустройства объектов для проведения досуга населения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2 223,30 | 1 623,30 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме II |  | Итого | 6 093,00 | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6 093,00 | 1 522 685,32 | 348 459,05 | 394 337,93 | 174 960,00 | 274 069,34 | 330 859,00 |  |  |

».

- Раздел «Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Всего: в том числе: | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |

».

- Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«2. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб. ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Своевременная выплата заработной платы и других вознаграждений, оплата канц. товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплата транспорт. услуг и прочих услуг, плата за обслуживание имущества, покупка и обслуживание автомобилей. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2020-2024 | Итого | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 | Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности | Своевременная выплата заработной платы и других вознаграждений, оплата канц. товаров, услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплата транспорт. услуг и прочих услуг, плата за обслуживание имущества, покупка и обслуживание автомобилей. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме V |  | Итого | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 903,00 | 86 776,57 | 21 560,93 | 18 302,00 | 8 561,22 | 12 852,42 | 25 500,00 |  |  |

».